迭代评估报告（简化版）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **学号** | 515030910284 | **姓名** | 于航 |
| **学号** | 515030910282 | **姓名** | 刘瑾旭 |
| **学号** | 515030910292 | **姓名** | 李新宇 |
| **学号** | 515030910287 | **姓名** | 唐天成 |
| **项目名称** | 边走边拍APP | | |
| **迭代名称** | 第一次开发迭代 | **实际起止日期** | 2017.7.6-2017.7.18 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：  第二次迭代阶段会议  导入百度地图SDK、百度鹰眼SDK  实现好友管理功能  实现路线和照片的绑定存储及展示  实现用户评论功能  实现撰写文字内容功能  重新设计了几个包的内容  实现的功能：  在本app中分享路线及照片  查看路线及照片  好友信息管理  录制路线、拍摄照片  评论其他人的路线及照片  撰写美文或小诗  进度：  功能全部实现  质量：  初步完成全部功能，还有需要改进的地方 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：  Activity和Fragment之间的通信问题（已解决）  文件的压缩和存储问题（已解决）  图片的转化问题（已解决）  几种不同格式内容向json的转化问题（已解决）  变更：  结束日期和人员安排有所变动 | | | |
| 经验和教训：  实现某项功能之前应该做好规划，包括该功能的具体内容、分为几个包里的文件、设计哪些要点 | | | |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017/7/19