迭代评估报告（简化版）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **学号** | 515030910284 | **姓名** | 于航 |
| **学号** | 515030910282 | **姓名** | 刘瑾旭 |
| **学号** | 515030910292 | **姓名** | 李新宇 |
| **学号** | 515030910287 | **姓名** | 唐天成 |
| **项目名称** | 边走边拍APP | | |
| **迭代名称** | 第二次开发迭代 | **实际起止日期** | 2017.7.20-2017.8.18 |
| 任务达成情况：（完成的任务、实现的功能、进度、质量等）  完成的任务：  前端数据库存储路线轨迹和信息的实现  显示大量信息的分页功能的实现  后端对分享信息的查看  用户间通过评论的交流|用户间的私信交流  轨迹和照片在地图上的动态显示  不同时间上同一位置的照片对比  后端查看最佳分享的GUI  通过URL对其他人的分享的查看  后端对前端上传信息的存储和返回响应  对照片和用户的数据的统计分析  根据评论和浏览次数选出最佳分享  对照片的美化和装饰  对录制路线和查看路线的功能的完善  进行单元测试和系统测试，撰写测试用例和测试报告  分享到微信  通过推送的方式来完善其他功能（申请加为好友，自己的评论被回复了等等）  进度：  功能全部实现，其中用户间的交流通过用户间通过评论的交流来实现（用户可以回复其他人的评论）  质量：  基本完成全部功能，还有需要改进的地方 | | | |
| 问题、变更和返工：（遇到的问题、发生的变更、是否需要返工等）  问题：  关于Adapter的使用（已解决）  读取大文件内存可能会溢出（已解决）  服务器如何给客户端发送推送（已解决）  怎么把在安卓端上的这一套路线和照片的模块用于网页上路线照片的展示（已解决）  变更：  结束日期和人员安排有所变动 | | | |
| 经验和教训：  在假期里安排工作要定期交流进度，从而达到相互督促的作用。 | | | |

　　　　　　　　　　　　　　　　　　评估日期：2017/8/18